|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Начальник управления образования администрации Пожарского муниципального района __________________З.Д. Холодова «25» сентября 2020 года |

План

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества

условий оказания услуг образовательными организациями Пожарского муниципального района

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организаций | Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятий | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Отчет о ходе реализации мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |  |  |  |  |  |
| Низкие оценки по критерию комфортность условий предоставления услуг у ряда образовательных организаций | 1. Ремонтные работы ОУ. 2. Ремонт кровли МБДОУ детский сад № 21, МОБУ СОШ № 13, 17. 3. Ремонт инженерных сетей отопления, установка узлов учета. 4. Установка камер видеонаблюдения. 5. Установка оконных блоков (МОБУ СОШ № 1, 4, 16). 6. Установка ограждений. 7. Ремонт пищеблока МБДОУ детский сад № 7 | 2019-2022 2019-2020 2020-2022 2019-2020 2019-2020 2021 2020 2020 | Холодова Зоя Дмитриевна, начальник управления образования администрации ПМР Шатуло Ирина Федоровна, заведующий МБДОУ детский сад № 21 с. Светлогорье Короткевич Олеся Ивановна, директор МОБУ СОШ № 13 ПМР Иванищева Лариса Владимировна, директор МОБУ СОШ № 17 ПМР Холодова Зоя Дмитриевна, начальник управления образования администрации ПМР Холодова Зоя Дмитриевна, начальник управления образования администрации ПМР Холодова Зоя Дмитриевна, начальник управления образования администрации ПМР Холодова Зоя Дмитриевна, начальник управления образования администрации ПМР Холодова Зоя Дмитриевна, начальник управления образования администрации ПМР Савельева Светлана Викторовна, заведующий МБДОУ детский сад № 7 пгт Лучегорск | Проведены косметические ремонты Проведены капитальные ремонты кровли Проведен ремонт системы отопления в МОБУ СОШ № 7, 10 Установлены камеры видеонаблюдения в МОБУ СОШ № 1 Установлены пластиковые окна в МОБУ СОШ № 1 Установлены ограждения в МОБУ СОШ № 2, 4 Проведен ремонт пищеблока в МБДОУ детский сад № 7 пгт Лучегорск | июнь – август 2019 г. июль 2020 г. 2019 г. апрель 2020 г. апрель апрель-июнь, сентябрь июнь – август |
| III. Доступность условий для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Достаточно слабый уровень обеспеченности образовательных организаций элементами комфортной среды для обучающихся с ОВЗ и инвалидов | Обустройство туалетной комнаты в МОБУ СОШ № 2 для детей с ОВЗ. Приобретение методических пособий, оборудования в логопедическую группу МБДОУ детский сад № 4 пгт Лучегорск. Обустройство мест автостоянки для инвалидов (установка знака, нанесение дорожной разметки) рядом с ОУ (13 школ). | 2021 2021 2022 | Кальченко Галина Владимировна, директор МОБУ СОШ № 2 ПМР Лучкина Светлана Евгеньевна, заведующий МБДОУ детский сад № 4 пгт Лучегорск Холодова З.Д., начальник управления образования администрации ПМР |  |  |